**项目章程**

**项目名称**

河北师大校园信息资讯论坛  
**项目经理**

孔祥宇  
**项目背景** 河北师范大学的在校学生需要一个校内专用的app来交流信息，进行社交活动，或者办理充值业务，以及用此app解决图书馆占座等生活问题

**项目目标**开发一个app，具有上述功能，并且UI，页面布局风格都受大学生的喜爱，最终用户可以在Android商店以及apple store搜索到此应用

**项目范围**

* + 发送消息：最基本的功能，即在校学生登录验证之后用于聊天；
  + 图书馆占座：学生一键访问图书馆空座信息，并进行预约；
  + 公共功能：广告，充值业务，可用于充值一卡通；
  + 客服功能：设立24小时客服，解决系统故障，业务咨询等临时问题，第一时间与学生沟通；

**完成进度**2020年3月3日确定合作模式及分工

2020年3月6日确定产品定位

2020年3月13日完成初版界面原型

2020年3月16日确定初版产品范围

2020年3月31日确定下一阶段任务细化安排

2020年4月17日：细化产品需求，细化产品设计

2020年4月20日：组建开发团队，进入开发期

2020年6月：产品进入beta测试阶段，目标测试人群为在校学生及教职工。

**交付成果**

1.完全实现需求的可运行程序及源代码

2.完成测试以及后续app的包装，上架Android商店以及苹果应用商店  
3.完成需求说明、产品说明、设计文档、测试报告

4.在合作期间，大家完成项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告

**签字：孔祥宇，苏泽旺，张寒崧，郭佳兴，梁栋**